PROJECT DOCUMENT

# 多协议 API 调试工具

产品需求文档（PRD）

面向开发者、测试人员和平台团队的一体化、多协议、可扩展调试工作台

| 文档版本 | V1.1 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-08-05 |
| 文档状态 | 评审稿 |
| 适用范围 | Windows / macOS / Linux；桌面端与 Web 端 |

说明：项目名称暂未最终确定，本文统一使用“多协议 API 调试工具”作为产品代称。

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 变更类型 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.9 | 2026-07-29 | 初稿 | 形成产品方向、竞品范围和多协议定位。 |
| V1.0 | 2026-08-05 | 架构补充 | 明确跨平台桌面端、Web 端、本地代理及云端协作架构。 |
| V1.1 | 2026-08-05 | 本次更新 | 补齐协议分期、用户流程、非功能要求、验收标准与版本计划。 |

本版本用于产品立项、方案评审和研发拆解。协议支持范围按阶段推进，不以首版一次性实现“所有协议”为目标，而是通过统一内核与插件机制持续扩展。

# 目录

1  项目概述

2  产品定位与目标

3  范围与版本边界

4  用户角色与核心场景

5  产品形态与运行模式

6  核心概念与信息架构

7  功能需求

8  协议支持矩阵

9  关键用户流程

10  权限与团队协作

11  非功能需求

12  安全与隐私

13  数据指标

14  验收标准

15  版本计划

16  风险与待决策事项

# 1 项目概述

## 1.1 背景

现有接口调试工具通常以 HTTP/REST 为中心，对消息队列、数据库、TCP/UDP、IoT、Dubbo/Thrift 等协议的支持分散在不同工具中。开发者需要频繁切换应用、重复管理环境变量与认证信息，团队也难以在同一项目空间中复用请求、脚本、测试和文档。

本项目拟建设一个轻量级、跨平台、桌面与 Web 双形态的多协议调试工具。产品以统一工作区、统一请求模型、统一测试与脚本能力为基础，通过内置驱动和插件机制覆盖主流及长尾协议。

## 1.2 问题定义

工具割裂：HTTP、MQ、数据库、Socket、IoT 等调试流程分散，项目上下文无法统一。

协作困难：请求集合、环境变量、证书、脚本和测试结果缺少可靠的团队同步与版本治理。

浏览器受限：Web 页面无法直接访问任意 TCP/UDP、串口、数据库及部分消息中间件，需要本地代理或云端网关。

扩展成本高：每增加一种协议都修改核心产品，容易形成耦合、体积膨胀和质量不可控。

安全风险：密钥、证书、Token、数据库口令和流量内容需要本地优先、分级脱敏和最小权限管理。

## 1.3 文档目标

明确产品目标、目标用户、功能范围、协议分期、产品形态、非功能要求、验收标准及版本计划，为产品设计、技术设计、研发排期和测试验收提供统一依据。

# 2 产品定位与目标

## 2.1 产品定位

定位 一个“本地优先、桌面/Web 一致、多协议可扩展”的开发者调试工作台，而不是仅面向 HTTP 的接口客户端。

## 2.2 目标

| 目标编号 | 目标 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 统一调试入口 | MVP 覆盖 HTTP、WebSocket、SSE、GraphQL、gRPC、TCP、UDP，并共享环境、历史、脚本与测试。 |
| G2 | 跨平台一致 | Windows、macOS、Linux 桌面端核心功能一致；Web 端在连接 Local Agent 后获得近似桌面能力。 |
| G3 | 轻量与高性能 | 常用请求快速启动，流式大响应不阻塞 UI，长连接支持取消、重连和背压。 |
| G4 | 可持续扩展 | 协议通过统一 Driver 接口与 WASM 插件扩展，核心升级不破坏已安装插件。 |
| G5 | 团队可治理 | 支持项目、集合、环境、角色、审计、同步、评论、版本与导入导出。 |
| G6 | 安全默认值 | 机密信息不明文落盘；日志、分享、导出默认脱敏；云同步可按字段关闭。 |

## 2.3 非目标

首版不替代 Wireshark 等专业全流量抓包分析工具。

首版不承诺一次性实现所有行业协议，而是优先统一模型和扩展能力。

首版不建设完整 API 管理门户、计费网关或生产级服务治理平台。

不默认上传用户请求、响应、证书或密钥到云端。

# 3 范围与版本边界

## 3.1 产品范围

| 范围 | 包含 | 不包含/后续 |
| --- | --- | --- |
| 请求调试 | 构建、发送、查看、保存、复制、重放、比较、流式查看 | 生产流量全量代理和深度包解析后置 |
| 自动化 | 前后置脚本、断言、变量提取、集合运行、CLI/CI | 大型压测平台后置 |
| 协作 | 项目、团队、角色、同步、评论、审计、版本 | 复杂研发流程与需求管理由外部系统承担 |
| Mock | HTTP/WebSocket 基础 Mock、规则路由、延迟与错误注入 | 复杂服务虚拟化后置 |
| 扩展 | 协议插件、认证插件、转换器、导入导出器 | 未经签名插件默认禁止高权限能力 |
| AI 辅助 | 生成请求、解释错误、生成断言、敏感字段提示 | 不允许 AI 自动发送高风险请求 |

## 3.2 优先级定义

| 优先级 | 定义 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 核心闭环不可缺失 | 影响首版发布，必须完成并通过验收。 |
| P1 | 显著提升可用性 | 首版尽量包含，无法完成需给出降级方案。 |
| P2 | 增强与差异化 | 进入后续版本或插件实现。 |
| P3 | 探索性能力 | 需要验证场景、合规与商业价值。 |

# 4 用户角色与核心场景

| 角色 | 主要任务 | 关键诉求 |
| --- | --- | --- |
| 后端开发 | 调试接口、长连接、MQ、数据库、微服务协议 | 快速切换环境、代码片段、变量链路、证书与协议细节可见。 |
| 前端/客户端开发 | 联调 HTTP、GraphQL、WebSocket、SSE | Mock、跨域规避、响应格式化、事件流调试。 |
| 测试工程师 | 构建测试集合、断言、数据驱动、回归 | 可重复执行、报告、失败定位、CI 集成。 |
| 平台/中间件工程师 | 调试 Kafka、MQTT、AMQP、Redis、DB | 连接管理、消费位点、消息元数据、TLS/SASL。 |
| IoT/嵌入式工程师 | TCP/UDP、CoAP、Modbus、串口 | 十六进制、编码、校验、帧拆分、实时曲线。 |
| 团队管理员 | 成员、权限、审计、私有化与策略 | 最小权限、机密隔离、组织级配置和可追溯性。 |

## 4.1 典型场景

1.  开发者导入 OpenAPI 文档，选择测试环境，填写变量后发送请求并保存为集合。

2.  用户通过 Web 端连接本机 Local Agent，直接访问内网 gRPC、TCP、Kafka 或数据库。

3.  测试人员从登录接口提取 Token，串联多个请求并运行断言，生成可下载报告。

4.  平台工程师订阅 MQTT Topic 或 Kafka Consumer Group，查看消息头、分区、偏移量和消费延迟。

5.  IoT 工程师以十六进制编辑 TCP/UDP 报文，使用分帧规则解析响应并持续绘制字段变化。

6.  团队管理员要求证书与密钥仅保留本机，项目结构和非敏感变量同步到团队云空间。

# 5 产品形态与运行模式

| 形态 | 能力边界 | 推荐场景 |
| --- | --- | --- |
| 桌面端 | 拥有完整本地协议能力、文件系统、系统密钥链、证书和插件管理 | 个人开发、内网调试、串口/Socket/数据库/MQ。 |
| Web 端（纯浏览器） | HTTP/HTTPS、WebSocket、部分 WebTransport/GraphQL；受浏览器安全模型限制 | 快速查看、团队协作、公开网络接口。 |
| Web + Local Agent | 通过 localhost 安全通道调用本地协议内核，获得接近桌面端的能力 | 不安装完整桌面 UI，但需要访问本地/内网资源。 |
| Web + 云协议网关 | 由云端受控执行请求，适合团队自动化和远程环境 | CI、定时任务、共享 Mock、远程测试；需明确数据合规。 |
| CLI/Runner | 无界面运行集合和测试，输出结构化报告 | CI/CD、批量回归、脚本化操作。 |

关键原则 Web 端不是“阉割版桌面端”。产品应明确展示当前执行通道：浏览器、Local Agent 或云协议网关，并对能力、数据流向和风险进行可见提示。

# 6 核心概念与信息架构

| 对象 | 说明 | 主要关系 |
| --- | --- | --- |
| 工作区 Workspace | 个人或团队的最高级容器 | 包含项目、成员、策略和审计。 |
| 项目 Project | 某个系统或业务的调试资产集合 | 包含集合、环境、变量、证书引用、Mock、运行记录。 |
| 集合 Collection | 按模块组织的请求与流程 | 包含文件夹、请求、示例、测试套件。 |
| 请求 Request | 协议无关的请求实体 + 协议专有配置 | 引用环境、认证、脚本和协议驱动。 |
| 环境 Environment | 变量与连接配置的命名集合 | 支持本地值、共享值和机密值。 |
| 连接 Connection | 可复用的长连接/会话定义 | MQ、DB、TCP、gRPC Channel 等复用。 |
| 运行 Run | 一次请求或集合执行记录 | 包含步骤、日志、指标、断言和产物。 |
| 插件 Plugin | 扩展协议、认证、转换器或导入导出 | 声明能力、权限、版本和兼容范围。 |

## 6.1 页面结构

左侧：工作区、项目、集合、历史、Mock、运行、插件。

中间：请求编辑器；根据协议切换参数、消息、帧、Topic、SQL、Schema 等面板。

右侧：环境变量、连接信息、证书、文档、协作评论。

底部：响应、事件流、时间线、网络日志、断言结果、控制台和性能指标。

全局命令面板：新建请求、切换环境、搜索、运行集合、连接 Agent、打开插件。

# 7 功能需求

| 编号 | 模块 | 优先级 | 需求摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-001 | 工作区与项目 | P0 | 创建个人/团队工作区；项目模板；收藏、归档、搜索、最近访问。 |
| F-002 | 集合与目录 | P0 | 树形管理请求；拖拽排序；复制、移动、批量标签；示例与说明。 |
| F-003 | 统一请求编辑器 | P0 | 协议无关的名称、描述、环境、认证、脚本、测试；协议专有编辑区域。 |
| F-004 | 请求执行 | P0 | 发送、取消、超时、重试、重定向、代理、TLS、压缩、流式响应。 |
| F-005 | 响应工作台 | P0 | 原文/格式化/十六进制/表格/预览；Headers、Trailers、事件帧、耗时、大小。 |
| F-006 | 环境与变量 | P0 | 全局/工作区/项目/环境/集合/请求多级变量；动态变量；作用域预览。 |
| F-007 | 机密管理 | P0 | Secret 类型；OS Keychain；不可回显；分享与导出默认排除。 |
| F-008 | 认证 | P0 | Basic、Bearer、API Key、OAuth 2.0、JWT、证书；插件认证扩展。 |
| F-009 | 前后置脚本 | P0 | JavaScript 沙箱；变量、加解密、签名、请求变换、响应处理。 |
| F-010 | 断言与测试 | P0 | 状态、时间、大小、Header、JSONPath/XPath、Schema、自定义脚本。 |
| F-011 | 历史与重放 | P0 | 本地历史、筛选、固定、重发、对比、从历史生成请求。 |
| F-012 | 导入导出 | P0 | OpenAPI、cURL、HAR、Postman Collection；项目包；敏感信息检查。 |
| F-013 | 代码生成 | P1 | 生成多语言请求代码，支持复制与模板插件。 |
| F-014 | 集合运行器 | P1 | 顺序/并发、数据驱动、失败策略、重试、报告和 CLI。 |
| F-015 | Mock 服务 | P1 | HTTP/WebSocket 规则、动态模板、延迟、错误码、场景切换。 |
| F-016 | 团队协作 | P1 | 成员、角色、评论、同步、冲突处理、版本历史、审计。 |
| F-017 | 插件中心 | P1 | 安装、升级、禁用、权限审核、签名校验、兼容性提示。 |
| F-018 | AI 辅助 | P2 | 从描述生成请求；解释错误；生成断言；识别敏感字段和缺失参数。 |
| F-019 | 流量代理与抓包 | P2 | 显式代理、HTTPS 证书管理、请求重放；遵循授权边界。 |
| F-020 | 私有化部署 | P2 | 协作服务、协议网关、对象存储和审计组件可独立部署。 |

## 7.1 统一请求编辑器详细要求

新建请求时先选择协议；最近协议和常用模板置顶。

请求采用“公共区 + 协议区”布局，公共区包含名称、环境、认证、脚本、测试、文档和保存位置。

字段支持原始值、变量引用、表达式和 Secret 引用，并可查看最终解析值（Secret 仅显示占位）。

支持请求复制、生成分享链接、生成最小复现包；分享前执行敏感信息扫描。

长连接请求可独立管理连接生命周期，支持连接、断开、重连、订阅、发送和消息时间线。

## 7.2 响应与事件流详细要求

流式数据按事件增量展示，不等待全部完成；支持暂停渲染但不暂停接收。

大响应采用虚拟列表或分块读取，避免一次性加载导致界面卡顿。

结构化响应支持 JSON、XML、Protobuf、MessagePack、表格与二进制十六进制视图。

时间线展示 DNS、连接、TLS、TTFB、下载、重试和脚本耗时；不适用阶段显示为 N/A。

敏感字段按内置规则、用户规则和组织策略自动掩码。

## 7.3 自动化与脚本

脚本 API 使用能力白名单，不直接暴露任意文件系统、进程或网络访问。

集合运行支持环境矩阵、CSV/JSON 数据集、串行/并行、失败即停或继续执行。

运行报告包含步骤、断言、日志、变量变更、耗时分布、失败原因和重试信息。

CLI 与 GUI 使用同一执行内核，确保本地调试和 CI 结果一致。

# 8 协议支持矩阵

## 8.1 分期原则

协议优先级综合考虑使用频率、统一模型复用程度、跨平台驱动成熟度、测试可控性和维护成本。所有协议必须先通过能力声明接入，不允许在 UI 或执行层出现大面积协议特判。

| 阶段 | 协议 | 核心能力 |
| --- | --- | --- |
| MVP | HTTP/HTTPS/REST | 请求、重定向、代理、TLS、Cookie、文件、流式下载、OpenAPI/cURL/HAR。 |
| MVP | WebSocket | 连接、Header、子协议、文本/二进制帧、Ping/Pong、自动重连、消息时间线。 |
| MVP | SSE | 事件流、Last-Event-ID、重连、事件类型、增量渲染。 |
| MVP | GraphQL | Query/Mutation、Variables、Schema、Introspection、订阅（WebSocket）。 |
| MVP | gRPC | Proto 导入、反射、Unary/Client/Server/Bidi Streaming、Metadata、TLS。 |
| MVP | TCP/UDP | 文本/十六进制、编码、分帧、粘包拆包、TLS（TCP）、重发与定时发送。 |
| 阶段 2 | MQTT | Broker、TLS、QoS、Retain、订阅、会话、遗嘱、消息时间线。 |
| 阶段 2 | AMQP 0-9-1 | Exchange/Queue/Binding、发布、消费、Ack、Headers、TLS。 |
| 阶段 2 | Kafka | 集群连接、SASL/TLS、Topic、分区、Key/Header、生产/消费、Offset。 |
| 阶段 2 | Redis | Standalone/Sentinel/Cluster、命令、Pipeline、Pub/Sub、Stream、TLS。 |
| 阶段 2 | SQL 数据库 | PostgreSQL/MySQL/SQLite/SQL Server；连接、SQL、参数、结果、事务。 |
| 阶段 2 | SOAP/JSON-RPC/XML-RPC | WSDL/Schema、方法模板、Header、格式化、验证。 |
| 阶段 3 | Dubbo/Thrift | IDL/注册中心/直连、泛化调用、元数据、超时、序列化。 |
| 阶段 3 | RocketMQ/Pulsar | 生产/消费、Tag/Key/订阅、延迟/顺序等能力按驱动支持。 |
| 阶段 3 | CoAP/Modbus/串口 | IoT 场景；消息帧、寄存器、校验、采样与曲线。 |
| 插件 | 自定义协议 | 通过 WASM/WIT 或受控原生 Sidecar 接入，声明 UI Schema 与执行能力。 |

## 8.2 “全协议”产品口径

口径 “兼容所有协议”定义为：核心产品提供统一调试框架、主流协议内置支持、长尾协议可通过稳定插件接口接入。产品宣传不得表述为首版内置所有协议。

# 9 关键用户流程

## 9.1 新建并调试请求

1.  选择工作区与项目。

2.  选择协议或模板，填写公共信息与协议参数。

3.  选择环境，系统解析变量和认证信息。

4.  执行前进行权限、连接、证书与敏感信息检查。

5.  发送请求，增量展示响应、事件、指标和日志。

6.  运行响应脚本与断言，保存运行记录。

7.  保存到集合、生成示例、复制代码或分享脱敏结果。

## 9.2 Web 端连接 Local Agent

1.  Web 端检测本机 Agent。

2.  用户确认配对码或浏览器授权。

3.  建立仅限 localhost 的安全通道，校验来源和会话令牌。

4.  Web 端发送标准化命令，Agent 在本机执行并流式返回事件。

5.  关闭页面、退出 Agent 或超时后，会话令牌失效。

## 9.3 团队同步

1.  用户加入团队并获取项目权限。

2.  客户端仅同步允许的结构化资产；本地 Secret 保持引用状态。

3.  成员修改请求后产生版本，冲突时展示字段级差异。

4.  管理员可审计导出、分享、插件安装和高风险请求。

# 10 权限与团队协作

| 角色 | 默认权限 |
| --- | --- |
| Owner | 组织策略、成员、计费、私有化、全部项目和审计。 |
| Admin | 成员与项目管理、插件策略、审计查看；不可转移所有权。 |
| Editor | 创建与编辑项目资产、运行请求、创建 Mock 与自动化。 |
| Runner | 可运行已授权请求和集合，不可修改共享资产。 |
| Viewer | 只读查看脱敏后的项目资产和运行结果。 |

## 10.1 协作要求

字段级版本记录与作者信息。

评论可绑定请求、字段或运行结果。

共享环境值与本地覆盖值分离。

Secret 不进入普通版本历史和搜索索引。

组织策略可禁止公网分享、未知插件、云端执行和明文导出。

# 11 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 桌面端冷启动目标 ≤ 3 秒（常规开发机）；请求编辑交互响应目标 ≤ 100ms；10MB 文本响应可增量查看；长流消息使用虚拟化。 |
| 稳定性 | 请求执行与 UI 进程隔离；单个驱动或插件崩溃不导致工作区数据损坏；异常退出可恢复未保存草稿。 |
| 可扩展性 | 协议驱动按能力注册；插件 API 版本化；兼容窗口和弃用策略明确。 |
| 可维护性 | 公共模型禁止依赖具体协议；核心模块有单元、集成和契约测试；重要 ADR 入库。 |
| 可观测性 | 本地结构化日志、执行 Trace、崩溃报告可选上传；默认不包含请求正文和 Secret。 |
| 可访问性 | 键盘可操作、焦点可见、文本缩放、屏幕阅读器标签；颜色不是唯一状态表达。 |
| 国际化 | 首期中文/英文；日期、时区、编码和换行可配置。 |
| 兼容性 | Windows 10+、主流 macOS 支持版本、主流 Linux x64/ARM64 发行版；Web 支持现代 Chromium/Firefox/Safari。 |

# 12 安全与隐私

本地优先：请求、响应、历史和 Secret 默认保存在本机；云同步必须显式开启。

密钥保护：Secret 使用 OS Keychain/Keyring；数据库只保存引用和加密元数据。

最小权限：插件和脚本基于能力授权，网络、文件、剪贴板、进程能力分开申请。

传输安全：Agent 通道校验 Origin、短期令牌、TLS/本机证书或等效安全机制；禁止任意网页调用。

输出脱敏：日志、分享、导出、AI 输入和崩溃报告执行统一脱敏管道。

高风险操作：批量执行、生产环境、删除/写入类数据库或 MQ 操作可要求二次确认和审计。

供应链：桌面安装包签名；自动更新校验；插件签名、来源和权限可见。

## 12.1 环境标签与风险提示

| 环境标签 | 默认行为 |
| --- | --- |
| 本地/开发 | 允许正常发送，保留历史。 |
| 测试/预发布 | 可配置警告，支持批量运行。 |
| 生产 | 醒目标识；写操作二次确认；默认不保存敏感响应；团队可强制审批或禁用云执行。 |

# 13 数据指标

| 指标 | 目的 | 隐私要求 |
| --- | --- | --- |
| 激活率 | 安装/访问后成功发送首个请求 | 仅记录协议类型和成功状态，不记录地址与正文。 |
| 协议使用分布 | 确定内置驱动和插件优先级 | 协议分类聚合。 |
| 请求成功率与失败分类 | 改进连接、证书和错误提示 | 本地优先；上传需用户同意。 |
| 集合运行完成率 | 评估自动化价值 | 不上传测试数据与变量值。 |
| Agent 连接成功率 | 发现浏览器、权限和证书兼容问题 | 仅上传版本、平台和错误码。 |
| 插件安装/崩溃率 | 治理生态质量 | 不记录插件处理的业务数据。 |

# 14 验收标准

## 14.1 MVP 发布门槛

| 编号 | 验收条件 |
| --- | --- |
| AC-01 | 三大桌面平台均可安装、升级、卸载，核心功能一致。 |
| AC-02 | Web 端可完成 HTTP/GraphQL/WebSocket 基础调试，并可安全连接 Local Agent。 |
| AC-03 | MVP 七类协议均能创建、保存、发送、取消、查看响应/事件和历史。 |
| AC-04 | 环境变量、Secret、认证、前后置脚本和断言在支持的协议中复用。 |
| AC-05 | HTTP 可导入 OpenAPI/cURL/HAR/Postman Collection；导出前可检测敏感字段。 |
| AC-06 | gRPC 支持四种调用类型，TCP/UDP 支持文本与十六进制，WebSocket 支持文本/二进制帧。 |
| AC-07 | 10MB 响应和持续事件流不造成 UI 明显冻结；用户可随时取消。 |
| AC-08 | Secret 不以明文写入项目文件、日志、分享或默认导出包。 |
| AC-09 | 桌面异常退出后项目数据完整，未保存草稿可恢复。 |
| AC-10 | 核心模块通过单元、集成、端到端、安全和安装包冒烟测试。 |

## 14.2 发布质量指标

P0 缺陷为 0；P1 缺陷有明确规避方案。

协议契约测试覆盖所有内置驱动的成功、超时、取消、TLS、错误映射和大响应场景。

Windows/macOS/Linux 安装与升级自动化验证通过。

依赖漏洞和许可证扫描无阻断项；高危漏洞不得发布。

# 15 版本计划

| 阶段 | 范围 | 建议周期 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0：基础架构 | Monorepo、UI 框架、Tauri、Rust 内核、Local Agent、数据模型、插件 PoC | 4-6 周 | 端到端发送一个 HTTP 请求；桌面/Web/Agent 通路打通。 |
| MVP | HTTP、WebSocket、SSE、GraphQL、gRPC、TCP、UDP；变量、Secret、脚本、断言、历史、导入导出 | 12-16 周 | 满足 MVP 验收标准，可供内部团队日常使用。 |
| 阶段 2 | MQTT、AMQP、Kafka、Redis、数据库、SOAP/RPC；团队同步、Mock、CLI/CI | 12-18 周 | 形成多协议差异化，团队协作可用。 |
| 阶段 3 | Dubbo、Thrift、RocketMQ、Pulsar、CoAP、Modbus、串口、代理抓包、插件市场 | 持续迭代 | 插件生态和企业私有化成熟。 |

估算说明 周期为产品级估算，实际排期取决于团队规模、协议深度和是否复用成熟开源驱动。建议 6-10 人核心团队推进 MVP。

# 16 风险与待决策事项

| 事项 | 风险/影响 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 产品名称与开源策略 | 影响品牌、仓库与许可证 | 尽早确定中英文名称、商标检索、开源核心与商业服务边界。 |
| Tauri 插件与 WebView 差异 | 不同平台 WebView 行为不一致 | 关键路径用 E2E 覆盖；必要时对 Monaco、下载、证书做平台适配。 |
| “全协议”范围膨胀 | 研发和测试成本不可控 | 坚持阶段矩阵和插件优先；协议必须有维护人和契约测试。 |
| Local Agent 安全 | 可能被恶意网页调用 | Origin 白名单、配对授权、短期令牌、能力确认、localhost 限制。 |
| 脚本与插件沙箱 | 逃逸或供应链风险 | WASM 优先、能力授权、签名、资源限额、隔离进程。 |
| 云端执行合规 | 业务数据可能离开本地/区域 | 默认关闭；支持私有化和区域化；清晰的数据流向提示。 |
| 协议许可证 | 驱动依赖许可证不一致 | 引入前执行许可证审查，建立 SBOM。 |
| 大流量与长连接 | 内存、磁盘和 UI 压力 | 分块、背压、采样、滚动文件、可配置保留策略。 |

## 16.1 需要尽快拍板的决策

1.  项目正式名称与开源许可证。

2.  MVP 是否包含团队云同步，或仅提供本地项目与 Git 友好文件格式。

3.  Local Agent 与桌面端是否共享同一 Rust 二进制及升级通道。

4.  首期脚本引擎选择 QuickJS 还是其他嵌入式 JavaScript 运行时。

5.  插件首版只支持 WASM，还是同时允许受控原生 Sidecar。

6.  生产环境请求的二次确认和组织策略是否首版即实现。